# Le Filtre — Journal de suivi projet

Document de travail interne. Mise à jour journalière ou hebdomadaire selon le rythme.
Conçu pour rendre le projet actionnable : ce qui est fait, ce qui bloque, ce qu'on décide ensemble.

## Vision en une ligne

Un outil de triage éditorial sobre, local-first, open-source visé, qui calibre l'IA sur ta grille de lecture, te laisse le geste humain (dessin, montage, écriture), et expose explicitement ses limites + sa stack.

## Légende statuts

- 🟢 livré — fonctionnel en production

- 🟡 partiel — en place mais à durcir / brancher pour de vrai

- 🔵 backlog — décidé mais pas encore commencé

- ⚪ à creuser — besoin de discussion / décision avant de coder

- 🔴 bloquant — dépend d'une décision externe / coût / partenariat

## Sprint actuel · semaine du 11 mai 2026

### V2.1 (ce qui vient d'être livré · 14/05)

| Statut | Item | Détail |
| --- | --- | --- |
| 🟢 | Cluster verbatim 2D → 3D | Sur Dashboard. Extraction unigrammes + bigrammes (fr+en, stopwords), co-occurrence, layout force-directed (2D) puis Fibonacci sphere projetée (3D). Filtre liens, sélection nœud, export SVG + PNG (transposable Canva). |
| 🟢 | Capture fichier | PDF.js branché (extraction texte multi-page avec barre de progression). DOCX extraction minimale (parse w:t). Texte/markdown/CSV/JSON lus directement. |
| 🟢 | Capture photo | Tesseract.js (OCR fr+en) chargé à la demande, ~2 Mo. Barre de progression. Renvoie texte + score de confiance. |
| 🟢 | Capture audio | MediaRecorder + Web Speech API (Chrome/Safari). Transcription live fr-FR pendant l'enregistrement, empilée en fin de capture. |
| 🟢 | Capture lien | noembed.com (oEmbed proxy CORS-friendly) — aperçu titre/auteur/thumbnail/provider avant empilement. |
| 🟢 | Studio · exports | Carte mentale → SVG + PNG haute résolution. Storyboard → markdown copié. Infographie → impression PDF + HTML copié. |
| 🟢 | PROJECT_LOG.md | Ce document. |

### Validation à faire avec partenaires/parties prenantes

- Tester le cluster 2D avec un vrai jeu de 15-30 sources (newsletters de la semaine) → valider que les termes récurrents émergent et font sens

- Tester l'extraction PDF sur des PDFs réels (rapport ADEME, étude Arcom, etc.)

- Tester l'OCR sur photos de carnet avec écriture manuscrite — calibrer le seuil de confiance

- Tester l'aperçu lien sur les domaines clés : YouTube, Substack, Le Monde, Mediapart

- Vérifier que le SVG exporté du cluster s'ouvre proprement dans Canva (vs Illustrator)

## Backlog — V2.2 (court terme · 1-2 sprints)

### 🔵 Capture & extraction

- JSZip pour DOCX propre — actuellement extraction binaire approximative. Cible : 99% de fidélité texte.

- PDF scanné → OCR automatique — si pdfjs ne renvoie pas de texte (< 50 car.), basculer auto sur Tesseract page par page.

- Détection langue auto pour OCR (au lieu de fra+eng systématique → impact perf de ~2×)

- Import Drive / Dropbox — passerelle optionnelle, jamais obligatoire. Choisir entre OAuth ou drag-and-drop manuel uniquement.

- YouTube transcript — pour vidéos > 4min : extraction du transcript public (YouTube en propose souvent un). Pas de yt-dlp côté navigateur — décider d'un backend Python optionnel ou rester sur "colle le transcript".

- Instagram / TikTok — limites des API. Garder l'aperçu oEmbed et demander à l'utilisateur de coller la transcription manuellement, le temps de clarifier le partenariat éventuel.

### 🔵 Cluster

- Algorithme d'extraction de concepts plus malin : remplacer les n-grams par un TF-IDF + clustering (k-means léger côté JS) ou par un appel Claude pour extraire concepts directement

- Causalité / corrélations explicites : actuellement on a la co-occurrence (= corrélation faible). Pour suggérer de la causalité, il faudrait une analyse plus poussée — déléguer à Claude avec un prompt dédié.

- Cluster temporel — un axe temps en plus, pour voir l'évolution des thèmes sur 4-12 semaines

- Filtrer le cluster par bloc — n'afficher que les nœuds d'un bloc précis

- Sauvegarder un cluster comme snapshot — pour comparer 2 périodes

### 🔵 Studio

- PNG export propre pour storyboard (actuellement seulement markdown)

- Vraie infographie A4 : utiliser html-to-image pour rendre un PNG haute résolution au lieu du print

- Carte mentale interactive — drag des nœuds, ajout/édition manuels

### 🔵 Dashboard

- Coût mensuel réel — calculer à partir du nombre d'appels Claude effectués (tracking local)

- Widget temporel — graphique de rythme de publication par projet

- Widget « ce qui n'a pas été traité » — pile vieillissante

### 🔵 Triage / Analyse

- Classification verbatims via Claude au lieu de l'heuristique regex (peurs/incompréhensions/valeurs)

- Dédoublonnage entre items — pas juste alerte_doublon par item, mais détection globale (cosine similarity sur le texte)

### 🔵 Accessibilité

- Mode contraste AAA (utilisateur a explicitement reporté à plus tard)

- Navigation clavier complète sur dashboard (drag widgets via Tab + flèches)

- Reader-mode : version texte seul pour malvoyants / liseuses

## ⚪ À creuser ensemble (décisions à prendre)

### Modèle open-source local vs Claude

- Le projet vise local-first / open-source (cf. manifeste, principe ①)

- Mais le moteur d'analyse actuel = Claude (Anthropic), propriétaire

- Choix à faire : (a) basculer sur Mistral 7B / Llama via Ollama, (b) garder Claude comme option payante et offrir un fallback local, (c) attendre qu'un modèle local atteigne la qualité d'analyse souhaitée

- Mon avis : (b) — pragmatique. Documenter clairement. Laisser l'utilisateur choisir.

### Périmètre social listening

- L'idée d'origine (notes 51 lignes) parlait d'un outil concurrent à Agorapulse / Buska, accédant aux DMs et commentaires

- Mais : APIs Meta/TikTok restrictives, consentement complexe, scope énorme

- Choix à faire : (a) viser l'écoute publique + RSS uniquement, (b) intégration profonde via API avec consentement strict, (c) repousser à un projet séparé

- Mon avis : (a) pour la V0. Le scope « DM + SAV » mérite un autre produit.

### Modèle économique

- Open-source = code libre ≠ gratuit pour utilisateur final

- Pistes : SaaS hébergé (payant), version locale (gratuite), services pros (audit veille, formation)

- À discuter avec partenaires identifiés

### Partenaires potentiels (à contacter / cartographier)

- Outil OCR/vidéo open-source : possible partenariat technique (Whisper.cpp, OpenCV)

- Tiers-lieux numériques : cf. Richard Hanna — distribution + cas d'usage

- Médias indépendants : TTSO, Bien ou bien, Hallu World — testeurs alpha potentiels

- Académie / recherche : data.europa.eu, Programminghistorian — caution méthodologique

## 🔴 Bloquants identifiés

| Item | Pourquoi bloquant | Décision attendue |
| --- | --- | --- |
| API Meta | Coût + restrictions + ToS | Choix scope social listening |
| Hébergement Whisper.cpp | C++, pas en navigateur | Backend optionnel ou utilisateur installe localement |
| Modèle ML d'apprentissage continu | Mentionné dans la note d'origine — complexe, demande infra | Reporter à V1.0 ou repenser comme « fine-tuning utilisateur léger » |

## Métriques de santé du projet (à remplir chaque semaine)

| Semaine | Items traités | Sources distinctes | Score moyen | Bugs ouverts | Sessions partenaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/05 | — | — | — | 0 | 0 |
| 18/05 |  |  |  |  |  |
| 25/05 |  |  |  |  |  |

## Notes de réunion / arbitrages

### 14 mai 2026 — Direction V2

- Décision : on garde mode sombre, on met clair en principal (fait)

- Décision : 6 phases au lieu de 4 → ajout Dashboard + Studio (fait)

- Décision : Manifeste plein écran au premier lancement (fait)

- Demande : cluster 3D type « neural flow » pour visualiser les patterns récurrents → 2D validable d'abord, puis 3D (fait)

- Demande : câbler vraiment les modes Fichier/Photo/Audio/Lien pour démo partenaires (fait)

- À discuter : voir avec qui on présente la démo en premier, et quel use case concret (rapport hebdo Boussole, lettre FNE, ou veille pro ?)

## Rituels suggérés

### Quotidien (5 min, en début ou fin de journée)

1. Capturer 1-3 items dans Le Filtre

2. Si la pile dépasse 10 : lancer l'analyse

3. Noter en bas de ce doc une ligne « ce qui m'a marqué » (verbatim, idée, doute)

### Hebdomadaire (30 min, vendredi)

1. Faire le Dashboard de la semaine (Phase 05)

2. Vérifier le cluster 2D : qu'est-ce qui revient ? Est-ce attendu ?

3. Décider 1-2 productions à pousser en Studio

4. Mettre à jour le tableau des métriques ci-dessus

5. Faire remonter 1 bug + 1 envie

### Mensuel (1h, dernier vendredi)

1. Revue des principes du manifeste — est-ce qu'on les a tenus ?

2. Revue de la stack — est-ce qu'on a dérivé ?

3. Décider un item du backlog 🔵 à pousser en haut de pile

4. Inviter une partie prenante extérieure à tester (30 min de session)

## Carnet de bord — ce qui m'a marqué cette semaine

À remplir au fil de l'eau. Objectif : capter les signaux faibles sur l'outil lui-même, pas sur la veille.

- 14/05 — [ exemple ] Le cluster a fait émerger « captation » et « attention » comme cluster fort sur 3 newsletters distinctes. Vrai signal vs artefact d'un même article cité ailleurs ?